# Meeting Minutes — Sprint 1 · FacturaFlow

Sprint: 1 · Tipo: Tech-Debt · Metodología: SOFIA HITL Gates

## 1. Gates HITL — Sprint 1

| Gate | Fecha/Hora UTC | Aprobador | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| G-1 Sprint Planning | 2026-04-10 05:00 | PO | 24 SP planificados · 7 issues Jira · Goal estabilización seguridad |
| G-2 SRS | 2026-04-10 08:00 | PO | SRS aprobado · 9 RNF Baseline · 7 RT con criterios Gherkin |
| G-3 Architect | 2026-04-10 11:00 | Tech Lead | HLD + LLD + 3 ADRs · 6 incidencias auditadas y corregidas · 3b completado |
| G-4 Developer | 2026-04-10 14:10 | Tech Lead | 14 artefactos · RT-001..007 implementados · INC-S4-001+002 corregidos |
| G-5 Code Review | 2026-04-10 14:30 | QA Lead | CR aprobado CON DEFERRAL · 0 bloqueantes · 1 mayor deferred · 3 menores |
| G-6 QA | 2026-04-10 14:50 | PO | 31 TCs · 26 PASS · 0 defectos · Gherkin 100% · DEBT-TK-015 creado |
| G-7 DevOps | 2026-04-10 15:15 | DevOps Lead | Dockerfile + CD pipeline + Runbook · INC-G7-001+002 corregidos |

## 2. Decisiones tomadas en Sprint 1

• ADR-001: Estrategia migración BCrypt — cost factor 12, Password deprecated nullable (rollback seguro).

• ADR-002: Upgrade .NET 8 — runtime LTS hasta Nov 2026, resuelve ambos CVEs en un PR.

• ADR-003: Secrets management — env vars + ValidateOnStart() fail-fast.

• DEFERRAL RV-M01: Cobertura < 80% aceptada como deferral justificado (DEBT-TK-006, sprint target S1-S3).

• DEBT-TK-015 creado: Integration Tests Testcontainers — detectado por QA en Gate G-6, sprint target S2.

## 3. Acuerdos y acciones post-Sprint 1

• Angel (TL): Crear PR en GitHub referenciando FF-5..FF-10. Configurar GitHub Secrets CI.

• Angel (SM): Configurar WIP limits en Jira board SOFIA.

• Angel (PM): Publicar Project Plan y Risk Register en Confluence.

• Angel (TL): Crear rama develop + branch protection en main.

• Developer (S2): Implementar Integration Tests con Testcontainers SQL Server — DEBT-TK-015.

• Developer (S2): Contactar Miguel Fernández para recuperar código PDF — DEBT-TK-014 URGENTE.