# Project Plan — FacturaFlow · Experis / RetailCorp S.L.

Versión: v1.1 · Actualizado: 2026-04-10 · PM: Angel de la Cuadra (Experis)

## 1. Calendario de sprints

| Sprint | Inicio | Fin | Goal | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 (Takeover) | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Due diligence técnico, funcional y gobernanza | CLOSED ✅ |
| S1 (Estab.) | 2026-04-10 | 2026-04-24 | Estabilización seguridad · CI/CD · Gobernanza SOFIA | CLOSED ✅ |
| S2 (Evolutivo 1) | 2026-04-27 | 2026-05-08 | Primer evolutivo · DELETE→ANULAR · /pagar · /anular · ITs | PLANIFICADO |
| S3 (CMMI L3) | 2026-05-12 | 2026-05-23 | Target CMMI L3 · Informes REST · Repository Pattern inicio | PLANIFICADO |
| S4+ | TBD | TBD | Features adicionales según backlog RetailCorp S.L. | FUTURO |

## 2. Hitos clave

• Sprint 1 cierre: 2026-04-10 — Semáforo RED → AMBER · Baseline firmado · CI/CD implantado

• Sprint 2: Primer evolutivo de negocio (DELETE→ANULAR, endpoints /pagar + /anular)

• Sprint 3: CMMI L3 target (proyectado desde T-4, gap score 0.56)

• Sprint 4+: Informes REST, Repository Pattern, cobertura ≥ 80%

## 3. Métricas acumuladas (post-Sprint 1)

| Métrica | Valor S1 | Tendencia |
| --- | --- | --- |
| Velocity (SP entregados) | 24 | Baseline establecido |
| Tests acumulados | 8 | 2 (S0) → 8 (S1) |
| CVEs activos | 0 | 2 resueltos en S1 |
| Deuda técnica abierta | 8 items | 14 detectados S0, 6 cerrados S1 · DEBT-TK-015 (ITs S2) |
| CMMI Level actual | L1-L2 (score 0.44+) | Target L3 en S3 |
| Semáforo seguridad | AMBER | RED → AMBER en S1 |