# Quality Summary — Sprint 1 · FacturaFlow

Área CMMI: PPQA · Sprint: 1 · Fecha: 2026-04-10

## 1. Semáforos de calidad Sprint 1

| Dimensión | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | 🟡 AMBER | CVEs resueltos. Pendiente validación en producción real. |
| Cobertura de tests | 🔴 RED | ~25% global. 85% BCrypt (código nuevo). DEBT-TK-006 S2-S3. |
| Cobertura Gherkin | 🟢 GREEN | 100% (25/25 escenarios mapeados y verificados) |
| CI/CD | 🟢 GREEN | GitHub Actions activo. Trivy scan CRITICAL bloqueante. |
| Documentación | 🟡 AMBER | 47% volumen (S0). Delivery Package S1 completa la base. |
| CMMI Process | 🟡 AMBER | L1-L2 → mejora en PP, RSKM, VER, REQM en S1. |
| Defectos | 🟢 GREEN | 0 defectos detectados en QA Sprint 1. |

## 2. Tendencia de calidad (S0 → S1)

| Métrica | Sprint 0 | Sprint 1 | Tendencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests totales | 2 | 8 | +300% |
| CVEs activos | 2 (CVSS 9.1 + 6.8) | 0 | ✅ -100% |
| Secrets hardcodeados | 2 | 0 | ✅ -100% |
| Passwords texto plano | Sí | No (BCrypt) | ✅ Resuelto |
| CI/CD | No (FTP manual) | GitHub Actions + Docker | ✅ Implantado |
| Semáforo seguridad | 🔴 RED | 🟡 AMBER | ✅ Mejora |

## 3. Acciones de calidad Sprint 2

• DEBT-TK-015: Integration Tests Testcontainers SQL Server (5 SP) — cierra gap Nivel 5 QA

• DEBT-TK-006: Tests controllers con Testcontainers — mejora cobertura global hacia 80%

• RV-N01/N02/N03: Refactor menor Program.cs + CI yml — 3 ítems menores del CR