# Risk Register — Sprint 1 · FacturaFlow

CMMI PA: RSKM · Sprint: 1 · Fecha: 2026-04-10 · Risk Owner: Angel de la Cuadra

## 1. Matriz de riesgos activos

| ID | Descripción | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-001 | Código PDF no recuperado de Miguel Fernández (TI RetailCorp) | ALTA | ALTA | CRÍTICO | DEBT-TK-014 S2-URGENTE — contactar en 48h |
| RSK-002 | Integration tests ausentes — defectos solo detectables en STG/Prod | MEDIA | MEDIA | MEDIO | DEBT-TK-015 S2 — Testcontainers SQL Server |
| RSK-003 | Gobernanza RT-007 pendiente (manual: Jira WIP, develop, PP, Risk Conf.) | BAJA | BAJA | BAJO | Acciones definidas — Angel SM/PM en S2 inicio |
| RSK-004 | Cobertura tests < 80% controllers — riesgo regresión en evolutivos | MEDIA | ALTA | ALTO | DEBT-TK-006 S2-S3 — tests con Testcontainers |
| RSK-005 | JWT secret rotación — tokens existentes invalidados inmediatamente | BAJA | MEDIA | BAJO | ClockSkew=Zero por diseño — documentado en runbook |

## 2. Riesgos cerrados en Sprint 1

RSK-S0-001: CVE-2024-0057 CVSS 9.1 — CERRADO (EF Core 8.x, QA_VERIFIED)

RSK-S0-002: CVE-2024-21319 CVSS 6.8 — CERRADO (JwtBearer 8.x, QA_VERIFIED)

RSK-S0-003: JWT secret hardcodeado — CERRADO (env var + ValidateOnStart, QA_VERIFIED)

RSK-S0-004: DB password hardcodeada — CERRADO (env var, QA_VERIFIED)

RSK-S0-005: Passwords texto plano — CERRADO (BCrypt cost 12, QA_VERIFIED)

## 3. Resumen por nivel de riesgo

| Nivel | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICO | 1 | RSK-001 — PDF recuperación (48h SLA) |
| ALTO | 1 | RSK-004 — Cobertura tests controllers |
| MEDIO | 1 | RSK-002 — Integration tests ausentes |
| BAJO | 2 | RSK-003 (gobernanza manual) + RSK-005 (JWT rotación) |