# Sprint 1 Planning Document · FacturaFlow

Sprint: 1 · Tipo: tech-debt-sprint · Capacidad: 24 SP · Evolutivos: 0 SP

Goal: Estabilizar FacturaFlow resolviendo riesgos de seguridad críticos, CI/CD y gobernanza SOFIA

Aprobado: Angel (PO) — Gate G-1 — 2026-04-10 05:00 UTC

## 1. Backlog Sprint 1

| Jira | Descripción | Prior. | SP | Responsable | Semana | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF-5 | RT-001 JWT secret hardcodeado | CRÍTICO | 1 SP | Angel | Semana 1 | Done |
| FF-6 | RT-002 DB password hardcodeada | CRÍTICO | 1 SP | Angel | Semana 1 | Done |
| FF-7 | RT-003 CVE EF Core 6→8 | CRÍTICO | 5 SP | Angel | Semana 1 | Done |
| FF-8 | RT-004 CVE JwtBearer 6→8 | HIGH | 1 SP | Angel | Semana 1 | Done |
| FF-9 | RT-005 Passwords BCrypt | CRÍTICO | 5 SP | Angel | Semana 1-2 | Done |
| FF-10 | RT-006 CI/CD GitHub Actions | HIGH | 5 SP | Angel | Semana 2 | Done |
| FF-22 | RT-007 Gobernanza SOFIA | HIGH | 6 SP | Angel | Semana 1-2 | In Progress |
| TOTAL |  |  | 24 SP |  |  | 6/7 Done |

## 2. Definition of Done (DoD) — Sprint 1

• Código implementado y revisado (Code Review aprobado)

• Tests unitarios existentes pasando (8/8)

• Pipeline CI/CD verde (GitHub Actions build + test)

• dotnet list package --vulnerable sin CVEs CVSS ≥ 7.0

• 0 secrets hardcodeados en repositorio

• 0 contraseñas en texto plano en BD (tras migración)

• Semáforo de seguridad: RED → AMBER

• Delivery Package generado y aprobado (Step 8)

## 3. Capacidad y distribución SP

Velocidad Sprint 1: 24 SP (100% deuda técnica obligatoria — 0 evolutivos)

Overhead gobernanza SOFIA S1: 6 SP (RT-007, documentación, ceremonies)

Deuda técnica seguridad: 13 SP (RT-001..005)

CI/CD: 5 SP (RT-006)

Primer evolutivo proyectado: Sprint 2 (capacidad estimada 20-24 SP net)