# Sprint 1 Report — PMC · FacturaFlow

Sprint: 1 · Tipo: Tech-Debt · Fecha cierre: 2026-04-10

Goal: Estabilizar FacturaFlow resolviendo riesgos de seguridad críticos, CI/CD y gobernanza SOFIA

## 1. Métricas de entrega

| Métrica | Planificado | Entregado |
| --- | --- | --- |
| Story Points | 24 SP | 24 SP (100%) |
| Requisitos técnicos (RT) | 7 | 7 (100%) |
| Deudas críticas resueltas | 6 | 6 QA_VERIFIED |
| CVEs resueltos | 2 | 2 (CVE-2024-0057, CVE-2024-21319) |
| Tests unitarios | 2 (heredados) | 8 (+6 AuthTests) |
| Semáforo seguridad | RED → AMBER | AMBER ✅ |
| Evolutivos entregados | 0 (sprint técnico) | 0 (correcto) |

## 2. Gates aprobados

| Gate | Aprobador | Fecha |
| --- | --- | --- |
| G-1 Sprint Planning | Angel (PO) | 2026-04-10 05:00 UTC |
| G-2 SRS | Angel (PO) | 2026-04-10 08:00 UTC |
| G-3 Architect | Angel (Tech Lead) | 2026-04-10 11:00 UTC |
| G-4 Developer | Angel (Tech Lead) | 2026-04-10 14:10 UTC |
| G-5 Code Review | Angel (QA Lead) | 2026-04-10 14:30 UTC |
| G-6 QA | Angel (PO) | 2026-04-10 14:50 UTC |
| G-7 DevOps | Angel (DevOps Lead) | 2026-04-10 15:15 UTC |

## 3. Riesgos activos al cierre de Sprint 1

| ID | Descripción | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-001 | Código PDF no recuperado de Miguel Fernández | MEDIA | DEBT-TK-014 S2-URGENTE |
| RSK-002 | Integration tests ausentes — riesgo STG | BAJA | DEBT-TK-015 S2 |
| RSK-003 | Gobernanza RT-007 pendiente (manual) | BAJA | Acciones definidas Angel SM/PM |

## 4. Próximo sprint (Sprint 2)

Sprint 2 — Primer sprint evolutivo. Capacidad disponible para features de negocio.

Prioridades: DEBT-TK-008 (DELETE físico), DEBT-TK-011 (/pagar), DEBT-TK-012 (/anular), DEBT-TK-015 (ITs).

CMMI L3 target: Sprint 3 (proyectado desde T-4).