# CMMI Evidence — Sprint 1 · FacturaFlow

CMMI Target: Level 3 · Nivel actual: L1-L2 · Gap score: 0.56 · Proyección L3: Sprint 3

## 1. Estado de Process Areas (PA)

| PA | Score S0→S1 | Evidencia Sprint 1 |
| --- | --- | --- |
| PP — Project Planning | 1/3 | Baseline Document firmado. Sprint Planning aprobado (G-1). Capacidad 24 SP planificada. |
| PMC — Project Monitoring | 0/3 | Sprint 1 establece baseline. Métricas de velocidad inician en Sprint 2. |
| RSKM — Risk Management | 1/3 | Risk Register activo. 3 riesgos identificados en Sprint 1. Mitigaciones documentadas. |
| VER — Verification | 1/3 | Code Review ejecutado (Step 5). 8 tests unitarios PASS. |
| VAL — Validation | 0/3 | QA Report emitido. Integration tests pendientes (DEBT-TK-015 S2). |
| CM — Configuration Management | 1/3 | Repositorio Git. CI/CD implantado. Branch protection pendiente. |
| PPQA — Process Quality Assurance | 0/3 | Auditorías de proceso SOFIA activas desde Sprint 1 (HITL gates). |
| REQM — Requirements Management | 1/3 | SRS aprobado. RTM actualizada. 25/25 Gherkin mapeados. |
| DAR — Decision Analysis | 0/3 | ADRs generados (ADR-001, ADR-002, ADR-003) para decisiones técnicas clave. |

## 2. Avance CMMI post-Sprint 1

PAs con mejora en Sprint 1: PP (baseline firmado + planning), RSKM (risk register activo), VER (CR + tests), REQM (SRS + RTM + Gherkin 100%).

PAs pendientes en Sprint 2: PMC (métricas velocidad), VAL (integration tests), CM (branch protection), PPQA (auditoría formal).

DAR mejora parcial: ADRs generados — falta proceso formal de evaluación de alternativas (Sprint 3).

## 3. Artefactos CMMI generados en Sprint 1

• Baseline Document v1.0.docx (firmado por PO/PM Experis + RetailCorp S.L.)

• SRS-STAB-S1-Sprint1.docx (REQM)

• HLD + LLD + 3 ADRs (VER)

• CR-SPRINT-001.md + CR-STAB-S1-Sprint1.docx (VER)

• QA-SPRINT-001.md + QA-Report-STAB-S1-Sprint1.docx (VAL)

• Sprint1-Report-PMC.docx (PMC)

• Risk Register activo (RSKM — pendiente publicación Confluence)