# Release Notes — v0.1.0-sprint1 — FacturaFlow

Fecha: 2026-04-10 · Sprint: 1 · Cliente: RetailCorp S.L.

Semáforo: 🔴 RED → 🟡 AMBER

## 1. Cambios incluidos — Seguridad Críticos

| DEBT-ID | Descripción | RT | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBT-TK-003 | JWT secret hardcodeado eliminado | RT-001 | ✅ QA_VERIFIED |
| DEBT-TK-004 | DB password hardcodeada eliminada | RT-002 | ✅ QA_VERIFIED |
| DEBT-TK-001 | CVE-2024-0057 CVSS 9.1 EF Core → 8.x | RT-003 | ✅ QA_VERIFIED |
| DEBT-TK-002 | CVE-2024-21319 CVSS 6.8 JwtBearer → 8.x | RT-004 | ✅ QA_VERIFIED |
| DEBT-TK-005 | Passwords texto plano → BCrypt cost 12 | RT-005 | ✅ QA_VERIFIED |
| DEBT-TK-007 | Sin CI/CD → GitHub Actions + Docker | RT-006 | ✅ QA_VERIFIED |
| DEBT-TK-009 | Newtonsoft.Json 12.0.3 EOL eliminado | RT-003 (side) | ✅ CLOSED |

## 2. Breaking changes

Ninguno en la API pública. Contrato OpenAPI inalterado.

ACCIÓN REQUERIDA por operaciones: (1) Configurar JWTAUTH__SECRET (2) Configurar CONNECTIONSTRINGS__DEFAULTCONNECTION (3) dotnet ef database update (4) Ejecutar scripts/MigratePasswordsToBcrypt.cs tras backup BD

## 3. Deuda técnica pendiente (backlog)

| DEBT-ID | Descripción | Sprint target |
| --- | --- | --- |
| DEBT-TK-006 | Cobertura tests < 80% en controllers | S2-S3 |
| DEBT-TK-008 | DELETE físico facturas — AEAT/GDPR | S2 |
| DEBT-TK-011 | Endpoint /pagar EMITIDA→PAGADA | S2 |
| DEBT-TK-012 | Endpoint /anular EMITIDA→ANULADA | S2 |
| DEBT-TK-015 | Integration Tests Testcontainers SQL Server | S2 |
| DEBT-TK-013 | Informes REST (×3) | S3 |
| DEBT-TK-014 | Código PDF — recuperar de Miguel Fernández | S2-URGENTE |
| DEBT-TK-010 | Repository Pattern | S3-S4 |