# SRS — Sprint 1 Estabilización · FacturaFlow

Feature: STAB-S1 · Tipo: technical-debt-sprint · Sprint: 1

Stack: .NET 8 / ASP.NET Core / EF Core 8 / SQL Server

Prioridad: CRÍTICA — bloqueante para operación segura

## 1. Contexto

Sprint 1 es un sprint de estabilización técnica obligatoria derivado del análisis de takeover (Sprint 0). El sistema heredado FacturaFlow presenta vulnerabilidades de seguridad críticas que deben resolverse antes de cualquier desarrollo evolutivo. No se entregan nuevas funcionalidades de negocio.

## 2. Requisitos Técnicos (RT)

| ID | Jira | Descripción | Prior. | SP | Semana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-001 | FF-5 | JWT secret hardcodeado | CRÍTICA | 1 SP | Semana 1 |
| RT-002 | FF-6 | DB password hardcodeada | CRÍTICA | 1 SP | Semana 1 |
| RT-003 | FF-7 | CVE-2024-0057 EF Core 6→8 | CRÍTICA | 5 SP | Semana 1 |
| RT-004 | FF-8 | CVE-2024-21319 JwtBearer 6→8 | HIGH | 1 SP | Semana 1 |
| RT-005 | FF-9 | Passwords en texto plano → BCrypt | CRÍTICA | 5 SP | Semana 1-2 |
| RT-006 | FF-10 | CI/CD básico GitHub Actions | HIGH | 5 SP | Semana 2 |
| RT-007 | FF-22 | Infraestructura gobernanza SOFIA | HIGH | 6 SP | Semana 1-2 |

## 3. RNF Baseline del Proyecto

| ID | Categoría | Criterio medible |
| --- | --- | --- |
| RNF-B01 | Seguridad | 0 credenciales hardcodeadas en repositorio |
| RNF-B02 | Seguridad | BCrypt cost factor ≥ 10 |
| RNF-B03 | Seguridad | JWT secret ≥ 256 bits desde env var |
| RNF-B04 | Seguridad | 0 CVEs CVSS ≥ 7.0 en dependencias |
| RNF-B05 | Rendimiento | p95 < 500 ms carga nominal |
| RNF-B06 | Disponibilidad | ≥ 99.0% mensual |
| RNF-B07 | CI | Build continuo en push a main/develop |
| RNF-B08 | Integridad | Sin DELETE físico en facturas (vigente S2) |
| RNF-B09 | Compatibilidad | .NET 8 LTS |

## 4. Alcance

INCLUIDO: Eliminación de secrets, upgrade .NET 8, migración BCrypt, CI/CD, gobernanza SOFIA.

EXCLUIDO: Nuevas funcionalidades, DELETE físico facturas, endpoints /pagar y /anular.

## 5. DoD Sprint 1

• Código implementado y revisado por Code Reviewer

• Tests unitarios existentes pasando (8/8)

• Pipeline CI/CD verde

• dotnet list package --vulnerable sin CVEs ≥ 7.0

• 0 secrets hardcodeados en repositorio

• 0 contraseñas en texto plano en BD

• Semáforo de seguridad: RED → AMBER