EXPERIS  |  ManpowerGroup

DOCUMENTO DE LÍNEA BASE

Toma de Control de Sistema

| Proyecto | FacturaFlow |
| --- | --- |
| Cliente | RetailCorp S.L. |
| Proveedor | Experis / ManpowerGroup |
| Fecha baseline | 7 de abril de 2026 |
| Versión | v1.0 — BORRADOR PARA FIRMA |
| Clasificación | CONFIDENCIAL |

Elaborado con SOFIA v2.6.27

Declaración de Intención

Este documento establece el estado técnico, funcional y de gobernanza del sistema FacturaFlow en la fecha 7 de abril de 2026, inmediatamente antes de que Experis asuma su gestión y evolución. Ha sido elaborado mediante análisis técnico objetivo del repositorio de código y la documentación facilitada por RetailCorp S.L.

La aprobación y firma de este documento por parte del cliente representa:

•  Aceptación del estado técnico documentado en este Baseline.

•  Conocimiento y acuerdo con los riesgos de seguridad identificados y su plan de resolución.

•  Acuerdo con el backlog priorizado del Sprint 1.

•  Comprensión de la velocidad de desarrollo inicial y el calendario de inicio de evolutivos.

•  Asunción de los compromisos mutuos descritos en la Sección 5.

Este documento es inmutable tras su firma. Cualquier modificación posterior generará la versión 2.0. La versión 1.0 permanece como referencia histórica del estado en la fecha de toma de control.

1. Estado del Sistema

1.1 Stack Tecnológico Real

Fuente: T1-INVENTORY.md + T1-STACK-MAP.json — análisis estático del repositorio.

| Componente | Tipo | Tecnología | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FacturaFlow.Api | Backend / Monolito | .NET / ASP.NET Core | 6.0 | ⚠ Desactualizado — CVEs activos |
| EF Core | ORM | Entity Framework Core | 6.0.0 | 🔴 CVE Crítico CVSS 9.1 |
| SQL Server | Base de datos | Microsoft SQL Server | Local | ⚠ Credenciales en repo |
| JWT Auth | Autenticación | JwtBearer | 6.0.0 | 🔴 CVE Alto CVSS 6.8 |

Arquitectura: Monolito plano (.NET 6), base de datos SQL Server única, sin microservicios, sin contenedores. Despliegue manual vía FTP por una única persona (Miguel Fernández, TI RetailCorp).

1.2 Documentación del Cliente Evaluada — Documentation Trust Score (DTS)

| Documento | Tipo | DTS | Nivel | Uso en el análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| manual-funcional.md v2.1 (Oct 2024) | Funcional | 0.645 | GOOD | Base funcional — validado 100% contra código |
| openapi.yaml v1.4 | API | 0.820 | TRUSTED | Fuente primaria de contratos API |
| arquitectura-2020.md (Mar 2020) | Arquitectura | 0.210 | ZOMBIE | EXCLUIDA — Java 2020 vs .NET 6 real |

1.3 Catálogo Funcional — 14 Funcionalidades

| Módulo | Funcionalidades | Confianza ALTA | Confianza MEDIA | UNKNOWN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Clientes | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Gestión de Facturas | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Usuarios y Acceso | 2 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 14 | 11 | 2 | 1 |

Funcionalidades documentadas no implementadas en el código

| Funcionalidad | Estado | Plan |
| --- | --- | --- |
| Registro de pago (EMITIDA → PAGADA) | No implementada | DEBT-TK-011 — Sprint 1 |
| Anulación de facturas (EMITIDA → ANULADA) | No implementada | DEBT-TK-012 — Sprint 1 |
| Informes de facturación (3 informes) | No implementada | DEBT-TK-013 — Backlog |
| Exportación a PDF | Código no entregado — existe en prod | DEBT-TK-014 — URGENTE: Recuperar de Miguel Fernández |

2. Estado de Calidad (Baseline)

Semáforo global de calidad: 🔴  ROJO — CRÍTICO

2.1 Riesgos de Seguridad Activos en Producción

| DEBT-TK | CVSS | Prioridad | Vulnerabilidad | Plan de resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK-001 | 9.1 | CRITICAL | CVE-2024-0057 EF Core 6.0.0 | Upgrade a EF Core 8.x LTS — Sprint 1 |
| TK-002 | 6.8 | HIGH | CVE-2024-21319 JwtBearer 6.0.0 | Upgrade a JwtBearer 8.x — Sprint 1 |
| TK-003 | — | CRITICAL | JWT secret hardcodeado en repositorio | Rotar INMEDIATO + variable de entorno |
| TK-004 | — | CRITICAL | DB password hardcodeada en repositorio | Rotar INMEDIATO + variable de entorno |
| TK-005 | — | CRITICAL | Passwords usuarios en texto plano en BD | Migrar a bcrypt — Sprint 1 |

TK-003 y TK-004 deben rotarse ANTES del inicio de Sprint 1. El repositorio puede haber sido accedido por múltiples personas durante el desarrollo previo.

2.2 Cobertura de Tests y Operabilidad

| Indicador | Valor | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Tests existentes | 2 | 🔴 Insuficiente |
| Ratio test / producción | 0.17 | 🔴 Riesgo regresión ALTO |
| Cobertura funcional estimada | < 5% | 🔴 Cualquier cambio tiene riesgo de regresión |
| CI/CD Pipeline | Ninguno | 🔴 Deploy manual FTP por una persona |
| Compilación (BUILD) | NO VERIFICADA | ⚠ Verificar día 1 Sprint 1 |

3. Estado de Gobernanza

| Dimensión | Estado actual | Nivel | Objetivo SOFIA | Plazo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura documental | 47% vol / 0.22 calidad | MEDIO/ZOMBIE | 100% / Fiable | Sprint 5 |
| Madurez de procesos | 0.08 / 3.0 | AD-HOC | MANAGED | Sprint 6 |
| Nivel CMMI estimado | L1–L2 | L1–L2 | L3 | Sprint 3 |

El proyecto operaba completamente ad-hoc, sin Jira, sin CI/CD, sin code reviews formales y sin documentación técnica completa. Dependencia crítica de una única persona (Miguel Fernández) para despliegue y operación — principal riesgo de continuidad.

Camino a CMMI L3

| Sprint | Process Areas CONFORMES | Nivel alcanzado |
| --- | --- | --- |
| S1 | PP, VER, VAL, CM | L2 |
| S2 | + PMC, RSKM, REQM, DAR | L2–L3 |
| S3 | + PPQA → 9/9 PAs CONFORMES | L3 ✅ |

4. Plan de Trabajo

4.1 Sprint 1 — Estabilización Completa (24 SP — 0 SP evolutivos de negocio)

Sprint 1 es de estabilización pura. Esta situación es consecuencia directa del estado del sistema en la fecha de toma de control, no de una decisión de Experis. El primer evolutivo de negocio ocurrirá en Sprint 2.

| Issue | Descripción | SP | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| TK-003 | Rotar JWT secret → variable de entorno | 1 | SEG. INMEDIATA |
| TK-004 | Rotar DB password → variable de entorno | 1 | SEG. INMEDIATA |
| TK-001 | Upgrade EF Core 6.0.0 → 8.x LTS (CVE-2024-0057, CVSS 9.1) | 5 | SEGURIDAD |
| TK-002 | Upgrade JwtBearer 6.0.0 → 8.x (CVE-2024-21319, CVSS 6.8) | 1 | SEGURIDAD |
| TK-005 | Migrar passwords de usuarios a bcrypt hash | 5 | SEGURIDAD |
| TK-007 | Pipeline CI/CD básico — GitHub Actions (build + test automático) | 5 | CI/CD |
| SETUP | Jira + Confluence + Git Flow + Risk Register + SRS baseline | 6 | GOBERNANZA |
| TOTAL |  | 24 SP |  |

4.2 Roadmap de Estabilización

| Sprint | Foco | SP evolutivos | Hito clave |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Seguridad + CI/CD + gobernanza SOFIA | 0 SP | Sistema seguro + pipeline operativo |
| S2 | Tests + primer evolutivo de negocio | ~15 SP | Primer entregable de negocio (PAGADA, ANULADA) |
| S3 | FA-Agent + CMMI L3 + CI deploy | ~20 SP | CMMI L3 completo — evolutivos a velocidad normal |
| S4+ | Velocidad de crucero | ~22 SP | 17 docs/sprint — 5% overhead gobernanza |

5. Compromisos Mutuos

5.1 Experis se compromete a:

•  Resolver los riesgos de seguridad críticos (TK-001..005) en Sprint 1, antes de cualquier evolutivo de negocio.

•  Rotar los secrets de JWT y base de datos ANTES del inicio formal de Sprint 1.

•  Comunicar proactivamente cualquier bloqueante o desviación detectada.

•  Mantener este Baseline Document como referencia histórica inmutable (versión firmada).

•  Alcanzar CMMI L3 en Sprint 3 según el Adoption Roadmap SOFIA.

•  Informar del estado de los indicadores de calidad en cada sprint review.

5.2 RetailCorp S.L. se compromete a:

•  Proporcionar acceso write completo al repositorio antes del inicio de Sprint 1.

•  Facilitar credenciales del servidor de producción para rotación de secrets (INMEDIATO).

•  Designar contacto técnico (Miguel Fernández u otro) para transferencia en semana 1 de Sprint 1.

•  Proporcionar o localizar el código fuente del endpoint de exportación PDF (DEBT-TK-014).

•  Participar en las demos de sprint (Gate G-6) para validar las funcionalidades entregadas.

5.3 Acciones Inmediatas — Antes del Inicio de Sprint 1

| # | Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotar JWT secret en servidor de producción | RetailCorp + Experis | INMEDIATO |
| 2 | Rotar contraseña de base de datos en producción | RetailCorp + Experis | INMEDIATO |
| 3 | Contactar a Miguel Fernández — sesión de transferencia operacional | RetailCorp | Semana 1 S1 |
| 4 | Localizar y respaldar código exportación PDF — DEBT-TK-014 | RetailCorp | URGENTE |

6. Firma de Aceptación — Gate GT-5

Al firmar este documento, ambas partes confirman que:

•  Han leído y comprenden el estado del sistema FacturaFlow documentado en las secciones 1 a 3.

•  Aceptan el backlog del Sprint 1 detallado en la sección 4.1 como plan de trabajo inicial.

•  Conocen los riesgos de seguridad activos y aceptan el plan de resolución en Sprint 1.

•  Entienden que Sprint 1 es de estabilización sin evolutivos de negocio.

•  Se comprometen a las acciones descritas en la sección 5.

Este documento tiene carácter contractual. La firma manuscrita de ambas partes es vinculante y marca el inicio formal del servicio de Experis.

— PENDIENTE DE FIRMA MANUSCRITA — BORRADOR v1.0 —

| POR RETAILCORP S.L. (CLIENTE) Nombre y apellidos: Cargo: NIF / CIF empresa: Firma: Fecha: ___ / ___ / _______ Lugar: _______________________ |  | POR EXPERIS / MANPOWERGROUP Nombre y apellidos: Cargo: NIF / CIF empresa: Firma: Fecha: ___ / ___ / _______ Lugar: _______________________ |
| --- | --- | --- |

La versión firmada puede enviarse como PDF con firma electrónica avanzada (eIDAS) con plena validez jurídica.

Elaborado con SOFIA v2.6.27 — Experis / ManpowerGroup — 2026-04-07

Artefactos: T0-DOC-MATRIX.json · T1-INVENTORY · T2-QUALITY-BASELINE · fa-index.json v0.1 · T3-FA-DRAFT · T4-GOVERNANCE-GAP